ICT UNIVERSITY — SECTION FRANCOPHONE

Niveau 2 · Spécialité Cybersécurité · Dispensaire Messassi, Yaoundé

PROJET DE SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Groupe 3

Panier, commandes et livraison

Rapport technique — Analyse, conception, développement, tests et documentation

PRÉSENTÉ PAR

Monkam Kevin Duran — ICTU20241801

Nassourou Ali — ICTU20251264

Emoune Massoma Éric Joyce — ICTU20251298

DIRIGÉ PAR

Monsieur Guy Atangana

# 1. Contexte général du projet

Le projet de Systèmes Numériques consiste à concevoir, de façon collaborative, une plateforme numérique organisée en plusieurs modules fonctionnels. Chaque groupe intervient sur l'ensemble du cycle de vie logiciel de son module : analyse des besoins, conception, développement, tests et documentation.

Les modules doivent s'intégrer harmonieusement, avec un accent constant sur la qualité, la sécurité et la traçabilité tout au long du projet.

## Rôle du Groupe 3

Responsable du module « Panier, commandes et livraison », qui porte l'ensemble du parcours d'achat du client : ajout au panier, validation de la commande, suivi de la livraison et génération des factures.

## Objectif général

Offrir aux clients un parcours d'achat fiable et sécurisé, du panier à la livraison, en garantissant la cohérence avec le stock et la traçabilité de chaque commande.

# 2. Analyse des besoins

## Acteurs concernés

| Acteur | Rôle vis-à-vis du panier et des commandes |
| --- | --- |
| Client | Ajoute des produits au panier, passe commande, suit sa livraison, consulte son historique |
| Administrateur / gestionnaire | Traite les commandes, met à jour leur statut, gère les annulations et remboursements |
| Livreur / transporteur | Met à jour le statut de livraison jusqu'à la remise au client |
| Autres modules | Catalogue -stock, prix- (Groupe 2), Sécurité -authentification- (Groupe 1), Frontend -affichage du tunnel d'achat- (Groupe 4) |

## Besoins fonctionnels

- Ajouter, modifier et retirer un produit du panier

- Calculer le total du panier (produits, quantités, frais de livraison)

- Valider une commande à partir du panier, après vérification du stock

- Suivre l'état d'une commande (en attente, confirmée, en préparation, expédiée, livrée, annulée)

- Générer une facture pour chaque commande validée

- Gérer les annulations et les remboursements

- Consulter l'historique des commandes d'un client

- Mettre à jour le statut de livraison

## Besoins non fonctionnels

| Critère | Exigence |
| --- | --- |
| Fiabilité | Aucune commande perdue ou dupliquée, même en cas de forte affluence |
| Sécurité | Un client n'accède qu'à ses propres commandes ; entrées validées côté serveur |
| Cohérence | Le stock vérifié doit refléter la disponibilité réelle au moment de la validation |
| Traçabilité | Chaque changement de statut de commande est journalisé |
| Maintenabilité | Code structuré, documenté et testé pour faciliter les évolutions |

# 3. Conception

## Modèle de données

| Entité | Attributs principaux | Relations |
| --- | --- | --- |
| Panier | id, client_id, date_creation, statut | Appartient à un Client ; contient des LignePanier |
| LignePanier | id, panier_id, produit_id, quantité | Associée à un Panier et à un Produit |
| Commande | id, client_id, date, statut, montant_total, adresse | Issue d'un Panier ; contient des LigneCommande |
| LigneCommande | id, commande_id, produit_id, quantité, prix_unitaire | Associée à une Commande |
| Facture | id, commande_id, numéro, date_émission, montant, statut | Associée à une Commande unique |
| Livraison | id, commande_id, transporteur, statut, dates | Associée à une Commande unique |

Le prix est figé dans LigneCommande au moment de la commande : si le prix catalogue change ensuite, la facture reste fidèle au montant réellement payé par le client.

## Architecture en couches

| Couche | Rôle |
| --- | --- |
| Présentation | Pages du panier, tunnel de commande, suivi et facture téléchargeable (Groupe 4) |
| Logique métier | Calcul du total, vérification de la disponibilité, gestion des transitions d'état |
| Accès aux données | Transactions atomiques lors de la création d'une commande (panier -> commande) |
| Intégration | Appels au module Catalogue (stock, prix) et au module Sécurité (authentification) |

## Cycle de vie d'une commande

EN_ATTENTE  ->  CONFIRMEE  ->  EN_PREPARATION  ->  EXPEDIEE  ->  LIVREE

Le statut ANNULEE est accessible depuis n'importe quel statut antérieur à l'expédition. Chaque transition d'état est horodatée et journalisée.

# 4. Développement

## Stack technique

- Node.js + Express (API REST)

- Sequelize + PostgreSQL pour la persistance (SQLite en mémoire pour les tests)

- Jest + Supertest pour les tests automatisés

## Fonctionnalités développées

| # | Fonctionnalité | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestion du panier | Ajout, modification, retrait de produits |
| 2 | Validation de commande | Vérification du stock, calcul du total, transaction atomique |
| 3 | Suivi de commande | État courant et historique des statuts |
| 4 | Génération de facture | Récapitulatif avec numéro unique (FACT-AAAA-XXXXXXXX) |
| 5 | Annulation | Possible avant l'expédition |
| 6 | Remboursement | Déclenché après annulation ; une facture ne peut être remboursée qu'une fois |
| 7 | Historique client | Commandes passées et leur statut |
| 8 | Suivi de livraison | Mise à jour jusqu'à la remise au client |

## Structure du projet

src/config, src/models, src/services, src/controllers, src/routes, src/middlewares, tests/, docs/ — voir le dépôt Git pour le détail (README.md).

# 5. Stratégie de tests et résultats

| Type de test | Objectif | Exemple de cas testé |
| --- | --- | --- |
| Unitaires | Vérifier isolément chaque fonction | Ajout au panier d'une quantité supérieure au stock -> rejet |
| Intégration | Interaction panier / commande / catalogue | Stock modifié entre-temps -> recalcul ou blocage |
| Fonctionnels | Vérifier le tunnel d'achat complet | Parcours panier -> commande -> facture -> livraison -> remboursement |
| Non-régression | Aucune casse après une évolution | Rejeu des tests précédents à chaque changement |

Résultat au 27/09/2026 : 14 tests automatisés, tous passants (npm test).

- Panier : ajout, cumul de quantité, rejet de quantité invalide, calcul du total (4 tests)

- Validation de commande : rejet si stock insuffisant, création complète panier -> commande -> facture -> livraison, rejet si panier vide (3 tests)

- Cycle de vie : progression dans l'ordre, rejet d'un saut d'étape, annulation avant expédition, blocage après annulation (4 tests)

- Remboursement : remboursement après annulation, refus d'un second remboursement, refus si la commande n'est pas annulée (3 tests)

# 6. Dépendances avec les autres groupes

| Groupe | Nature de la dépendance | État au 27/09/2026 |
| --- | --- | --- |
| Groupe 1 (Sécurité) | Authentification du client avant toute opération | Stub en place (en-tête x-client-id) ; à remplacer par la vérification JWT réelle |
| Groupe 2 (Catalogue) | Vérification du stock et du prix avant validation de commande | Simulée (catalogueClient.js, mode mock) ; prête à brancher une vraie API |
| Groupe 4 (Frontend) | Interfaces communes pour l'affichage du panier et du suivi | Contrat d'API documenté (docs/integration-api.md) |
| Groupe 5 (Infra/Tests) | Participation aux tests d'intégration globaux | Suite de tests fournie, exécutable sans dépendance externe |

# 7. Difficultés rencontrées et solutions

| Difficulté | Solution retenue |
| --- | --- |
| Risque de survente si deux clients commandent le dernier exemplaire | Vérification finale du stock et transaction atomique au moment de la validation |
| Décalage entre le panier (temporaire) et le stock réel | Le stock n'est décrémenté qu'à la validation de la commande, jamais à l'ajout au panier |
| Gestion des annulations tardives (commande en préparation) | Règles strictes limitant l'annulation aux statuts antérieurs à l'expédition |
| Dépendance non livrée du Groupe 2 au moment du développement | Client catalogue simulé (mode mock), avec contrat d'interface stable pour brancher l'API réelle sans changer la logique métier |

# 8. Déploiement

Le projet est versionné et disponible publiquement sur GitHub :

https://github.com/kevinduran-Tech/Groupe3-panier-commandes-livraison

## Historique des commits

- Initialisation du projet — structure, modèles de données et documentation d'analyse/conception

- Développement — services métier, API REST, client catalogue simulé, tests fonctionnels (11 tests)

- Ajout du remboursement — logique de remboursement de facture et mise à jour de la documentation d'intégration (14 tests)

# 9. État d'avancement

- Analyse des besoins — terminée

- Conception (modèle de données, architecture) — terminée

- Développement (panier, commande, facture, remboursement, livraison, API REST) — terminé

- Tests (14 tests automatisés) — terminé

- Documentation d'intégration pour les autres groupes — terminée

- Dépôt Git public — terminé

- Branchement réel sur les API du Groupe 1 et du Groupe 2 — en attente de leur livraison

# 10. Conclusion et perspectives

Le module « Panier, commandes et livraison » couvre l'ensemble du parcours d'achat : gestion du panier, validation sécurisée des commandes, suivi jusqu'à la livraison et génération des factures, avec remboursement en cas d'annulation. Une intégration fluide avec les autres modules de la plateforme a été anticipée dès la conception (contrats d'interface documentés, client catalogue interchangeable, authentification remplaçable).

## Perspectives

- Paiement en ligne intégré

- Notifications en temps réel de l'état de la livraison

- Système de codes promotionnels avancé

- Gestion des retours produits après livraison (remboursement post-livraison)